**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Слюдянский район**

**ДУМА НОВОСНЕЖНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**п.Новоснежная**

**ул.Ленина 2**

**РЕШЕНИЕ**

**от 29.12. 2016 г. № 25-3сд**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие социальной**

**Инфраструктуры Новоснежнинского муниципального**

**образования на период 2016-2026 годы и с**

**перспективой до 2032 года»**

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Новоснежнинского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»

**ДУМА НОВОСНЕЖНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛА:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоснежнинского муниципального образования на 2016 – 2026 годы и с перспективой до 2032 года».

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Новоснежнинского муниципального образования» и разместить на официальном сайте муниципального образования Слюдянский район в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новоснежнинского

муниципального образования О.Н. Молчанов.

Утверждено

Решением Думы Новоснежнинского

сельского поселения

от 29.12.2016г. № 25-3сд

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры**

**Новоснежнинского муниципального образования**

**на 2016 – 2026 годы и с перспективой до 2032 года»**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Паспорт программы.

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Новоснежнинского муниципального образования.

3. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Новоснежнинского муниципального образования.

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития социальной инфраструктуры Новоснежнинского муниципального образования.

5. Целевые индикаторы программы.

7. Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры.

8. Предложение по совершенствованию нормативно- правового и информационного обеспечения деятельности развития социальной инфраструктуры и субъектов экономической деятельности на территории Новоснежнинского муниципального образования.

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы: | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новоснежнинского муниципального образования на 2016 – 2026 годы и с перспективой до 2032 года (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы: | -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. (в редакции от 13.07.2015 г.)  -Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»  Генеральный план Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области |
| Заказчик Программы: | Администрация Новоснежнинского сельского поселения Местоположение: 665932, Иркутская область, Слюдянский район п.Новоснежная, ул. Ленина , д.2 |
| Разработчик Программы: | Администрация Новоснежнинского сельского поселения Местоположение: 665932, Иркутская область, Слюдянский район п.Новоснежная, ул. Ленина , д.2 |
| Цели и задачи Программы: | * Развитие социальной инфраструктуры Приморского сельского поселения * Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; * Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; * Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; * Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; * Развитие личных подсобных хозяйств; * Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. * Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); * Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут:   * - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; * - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Новоснежнинского сельского поселения; * - создание условий для занятий спортом; * - организация централизованной системы водоснабжения, газоснабжения; * - развитие транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры: | * Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры * -разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, * -строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры * Проектирование и строительство помещений для физкультурных занятий и тренировок; * Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения; |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2016-2032 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016 - 2032 годы, будут уточняться при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из окружного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | * - сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; * - увеличение уровня обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры: * в области физической культуры и массового спорта: * физкультурно-спортивными площадками 50 % * в области культуры: * учреждениями культуры клубного типа до 50% |

**2.** **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**Уровень социально-экономического развития Новоснежнинского сельского поселения (далее – поселение) оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.**

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2016 года.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования утвержденными решением Думы Новоснежнинского сельского поселения от 27.12.2013г. №39-3сд

**Демографические показатели**

В Новоснежнинское муниципальное образование (далее – поселение) входят 4 населенными пункта: п. Новоснежная, п. Мурино п. Паньковка 1, Паньковка 2, административный центр и п.Новоснежная.

По состоянию на 01.01.2016 года численность населения в муниципальном образовании составляла 812 человек. Население старше трудоспособного возраста – 287 чел.

Данные о  среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения представлены в таблице № 1

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (разница между числом родившихся человек и числом умершим) | -10 | 0 | 0 | +2 |
| 3 | Общая численность населения | 812 | 820 | 820 | 822 |

На численность населения оказывает влияние внутренняя миграция: постоянная (переезд на постоянное место жительства), сезонная (перемещение в зависимости от времени года), маятниковая (регулярные, обычно ежедневные, перемещения населения из одного населенного пункта в другой на работу или учебу и обратно), а также вахтовая, в связи с отсутствием предприятий, организаций на территории поселения.

**Показатели занятости населения и рынка труда**

Численность занятых в экономике поселения по состоянию на 01.01.2016 года составила 460 человек . Уровень регистрируемой безработицы – 0,08 %.

С развалом экономики в  период перестройки, произошел  развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась производственные и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Основной вид деятельности в поселении представлен личным подсобным хозяйством и торговлей.

**Объекты социального и культурно – бытового обслуживания**

***Образование***

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составляет 76 чел, численность детей посещающих дошкольные учреждения 15 чел.

На территории Новоснежнинского сельского поселения отсутствуют образовательные учреждения. Дети п.Новоснежная посещают средне общеобразовательную школу п. Выдрино Республики Бурятия. Доставка детей осуществляется ежедневно маршрутным такси за 13км. Дети п. Мурино, п.Паньковка обучаются в интернате районного центра г.Слюдянка расположенного в 50 км. Поселение не имеет дошкольных образовательных организаций, обеспеченность 0% .

***Здравоохранение***

Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей услуги медицинского обслуживания сельского населения является центральная районная больница в г. Слюдянке. В каждом населенном пункт есть фельдшерско – акушерские пункты, которые осуществляют амбулаторную помощь. Обеспеченность фельдшерско – акушерскими пунктами 100%. Обеспеченность медицинскими кадрами 100%. Информация о ФАП представлена в таблице № 2

**Таблица № 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Улица | №  дома | Этажность | Состояние |
| 1 | ФАП п.Новоснежная | Ленина | 2 | 1 | удовлетворительное |
| 2 | 1. ФАП п.Мурино | Красногвардейская | 2 | 1 | удовлетворительное |

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда, которые практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания:

- низкий жизненный уровень,

- отсутствие средств на приобретение лекарств,

- низкая социальная культура,

- алкоголизм.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

***Социальное обслуживание***

Предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации осуществляется комплексными центрами находящимися в 70 км. от п.Новоснежная и 50 км. от п. Мурино районными учреждениями.

***Физическая культура и массовый спорт***

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью.

В поселении ведется спортивная работа при сельском доме культуры в п. Новоснежная, функционирует кружок по настольному теннису, участвуют не только в соревнованиях на территории поселения, но и за пределами поселения, занимают призовые места.

В населенных пунктах имеются 2 игровые детские площадки.

В зимний период любимыми видами спорта среди детского, а также взрослого населения является катание на коньках, на лыжах.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: отсутствие спортзалов, а также спортивных тренажёров.

***Культура***

Формирование социальной культурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в поселении осуществляют следующие учреждения:

- МКУК «Сельский дом культуры» п.Новоснежная;

- филиал МКУК «Сельский дом культуры» в п.Мурино;

-филиал МБУ ЦБ Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района в п.Мурино, п.Новоснежная

Сведения о культурных учреждениях представлена в таблице №3

Таблица№3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Населенный пункт | Мощность |
| 1 | МКУК СДК | п.Новоснежная | 80 |
| 2 | Филиал МКУК СДК | п.Мурино | 60 |
| **3** | Филиал МБУ ЦБ | п.Новоснежная,п.Мурино | действуют 2 библиотеки, книжный фонд которых составляет 11,2 и 6,4 тыс. ед. хранения соответственно. Общий книжный фонд библиотек муниципального образования составляет 17,6 тыс. ед. хранения |

В сельском Доме культуры созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные, спортивные (теннис).

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, подготовка и проведение праздничных мероприятий с привлечением молодого поколения.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность жителей поселения культурно-досуговыми услугами.

***Сведения о градостроительной деятельности***

К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области градостроительной деятельности, согласно ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселения;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселения;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселения;

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления поселения подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории сельского поселения утверждены градостроительные документы:

- Генеральный план Новоснежнинского сельского поселения, утвержден решением Думы Новоснежнинского сельского поселения27.12.2013г. №39-3сд

- Правила землепользования и застройки Новоснежнинского сельского поселения, утвержден решением Думы Новоснежнинского сельского поселения от30.12.2014 № 20-3СД

Документация по планировке территории на основании документов территориального планирования поселения из- за финансовых трудностей не подготовлены и не утверждена.

На основании ежегодно заключаемых соглашений по передачи части полномочий между поселением и администрацией Слюдянский район выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселения осуществляет район.

Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры

является инновационный, согласно которому в поселении ожидается постепенный рост численности населения к 2032 году до 1500 человек.

Согласно генеральному плану поселения к 2032 году предусматривается расширение территории жилых зон, представленных участками индивидуальной усадебной и малоэтажной секционной застройкой, а также огородничествами, за счет частичного перевода территорий огородничеств под жилищное строительство и размещения жилых зон на свободной территории. К расчетному сроку предусматривается расширение территории жилых зон, представленных участками индивидуальной усадебной застройки, за счет размещения жилых зон на свободной территории. Таким образом, территории жилых зон по проекту расширятся на 56,5 га, до 151,8 га (43,4% застройки). Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры учитывает мероприятия по выбытию из эксплуатации объекта. На первую очередь есть потребность в строительстве сельского Дома культуры в п. Мурино до 2020 г. Генеральным планом предлагается расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания. Их суммарная площадь увеличивается в 7 раз, главным образом за счет формирования общественных центров, строительства общеобразовательной школы в п. Новоснежная и начальной школы в п. Мурино, объектов торговли, общественного питания, предприятий коммунально-бытового обслуживания.

Генеральным планом на территории сельского поселения предлагается размещение, открытых плоскостных спортивных сооружений, также в п. Новоснежная проектом предусмотрено строительство спортивного зала. Общая площадь спортивных сооружений Новоснежнинского сельского поселения к расчетному сроку составит 3,1 га, что покрывает нормативную потребность жителей муниципального образования.

**Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

1. Конституция Российской Федерации

2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

6. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесено к вопросам местного значения поселений. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения и обеспечение их сохранности;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне.

**3. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры**

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана поселения осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры. Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана поселения в части планируемых к строительству объектов местного значения поселения.

На схеме генерального плана поселения в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области культуры и искусства (сельские клубы, музеи, библиотеки), физической культуры и спорта (спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения).

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, позволил сделать следующие выводы:

утверждаемая часть Схемы территориального планирования Слюдянского района (положение о территориальном планировании, карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры различных значений, в том числе районного значения, местного значения;

утверждаемая часть генерального плана Новоснежнинского сельского поселения (положение о территориальном планировании, Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов различных значений, в том числе районного и местного значения.

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры как районного, так и местного значения. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического развития и документов территориального планирования разных уровней Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения представлен ниже.

Таблица № 4. Перечень мероприятий по строительству, проектированию и реконструкции объектов

районного и местного значения

| № п/п | Наименование  объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения культуры | | | | | | |
| 1.1 | Сельский Дом культуры | п.Мурино | на 150 посад. мест | Строительство | 1 очередь 2018-2020 | Муниципальное образование Слюдянский район , администрация Новоснежнинского сельского поселения | Схема территориального планирования  Слюдянского района;  генеральный план сельского поселения |
| 1.2. | Сельский Дом культуры | д. Быстрая | на 80 посад. мест | Реконструкция | 2019-2020 | Администрация Новоснежниснкого сельского поселения | генеральный план сельского поселения |
| 2 | Образовательные организации | | | | | | |
| 2.1 | Дошкольная образовательная организация  Общеобразовательная школа | п.Мурино | на 20 мест,  65кв. м  На 40 мест  100 кв.м | Строительство  Строительство | 1 очередь  2020-2032 | Муниципальное образование Слюдянский район, администрация Новоснежнинского сельского поселения | Схема территориального планирования  Слюдянского района;  генеральный план сельского поселения |
| 2.2 | Дошкольная образовательная организация  Детский сад мест в составе школы  Общеобразовательная школа | П.Новоснежная | на на 35 мест, 150 кв. м  на 80 мест  200 кв.м | Строительство | 2022-2026 | Муниципальное образование Слюдянский район, администрация Новоснежнинского сельского поселения | Схема территориального планирования  Слюдянского района;  генеральный план сельского поселения |
| 3 | Спортивные сооружения | | | | | | |
| 3.1 | Спортивная залы | П.Новоснежная | 150м2 площади пола | Строительство | 2022-2025 | Администрация Новоснежнинского сельского поселения | Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры согласно генеральному плану поселения |

**Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения.**

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:

- возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться предоставленным обслуживанием;

- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

- возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания;

- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной среды зданий;

- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;

- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;

- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;

- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;

- возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток;

- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;

- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий**

**по развитию сети объектов социальной инфраструктуры**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения представлена в Приложении 1.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны районных и региональных органов власти,  позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянско – фермерских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах граждан.

Базовый ресурсный потенциал территории (природно - ресурсный, экономико - географический, демографический) не получает должного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально - инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию медленного роста, но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей и мелких фермеров.

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением и оттоком населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах. Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсутствия финансирования.

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработка сельхозпродукции, развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо

сделать вывод: в обобщенном виде главной целью программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоснежнинского муниципального образования на 2016--2026 годы и с перспективой до 2032 года» является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития жителей поселения через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития поселения;

- достижение для всех населенных пунктов обеспеченности объектами обслуживания, соответствующих нормируемому социально-гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

- обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры;

- модернизация существующей сети учреждений обслуживания, реструктуризация и интенсификация их работы в соответствии с потребностями населения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества;

- повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

-развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта. - ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности;

-создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;

-содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

-содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям населения.

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития социальной инфраструктуры поселения в рамках выделенных приоритетов проводится ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории поселения.

**5. Целевые индикаторы Программы (технико-экономические, финансовые и социально – экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры)**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры Новоснежнинского муниципального образования на 2016-2026 годы и с перспективой до 2032 года, являются тенденции социально- экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья и сфер обслуживания.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития поселения.

Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы поселения являются:

- увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

- увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и

инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их

реализации и поддержки со стороны органов власти всех уровней позволит достичь целевых показателей Программы на расчетный срок.

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения, которая представлена в таблице № 5.

**Таблица № 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Целевые индикаторы Программы |
| Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами |
| Сфера образования | | |
| 1 | Проектирование и строительство детских дошкольных учреждений | позволит обеспечить 100% населения потребностями в дошкольных учреждениях |
| Сфера культуры | | |
| 1. | Проектирование и строительство сельского Дома культуры в п. Мурино | позволит обеспечить 100% населения потребностями в учреждениях культуры в улучшит качество обучения в учреждениях дополнительного образования детей |
| 2. | Реконструкция сельского Дома культуры в п.Новоснежная | позволит улучшить качество обслуживания населения, увеличит долю населения занимающихся систематически в кружках |
| Сфера физической культуры и массового спорта | | |
| 1. | Проектирование и строительство плоскостного сооружения в п.Новоснежная | Позволит увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения |

**6.** **Эффективность мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры**

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:

- формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров;

- создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, культура;

- улучшение качества жизни населения поселения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры в поселении приведены в таблице № 7.

**Таблица № 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта | Количество создаваемых рабочих мест | Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % | |
| 2015 год | 2030 год |
| Дошкольные образовательные учреждения | 26 | 0 | 100 |
| Учреждения культуры клубного типа | 2 | 1 | 100 |
| Физкультурно-спортивные залы | 3 | 0 | 50 |

Создание новых рабочих мест, которые предусматриваются мероприятиями Программы, приведет к увеличению налоговых доходов за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет поселения.

В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распределение налога на доходы физических лиц поселения отчисляется – 10%.

Экономические возможности поселения ослабляет недостаточный объем потенциальных инвестиционных ресурсов, первоочередной задачей администрации и всего экономического сообщества поселения является создание условий, способных позиционировать поселение, как привлекательную инвестиционную площадку для внешних и внутренних капиталовложений, привлечение выгодных капитальный вложений в экономику как на ближайшие годы, так и на перспективу для  создания и развития в поселении современной, экономически целесообразной хозяйственной структуры. Один из основных путей динамичного развития поселения – привлечение в экономику средств частных инвесторов.

Важнейшим направлением деятельности администрации поселения является координация работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счёт вхождения в областные и федеральные целевые программы, в том числе и в рамках реализации национальных проектов, так как социальная политика и в перспективе будет осуществляться, в основном, через реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Достижение этого во многом будет зависеть от экономических процессов, происходящих в районе, области, и от государственной экономической политики.

7. **Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения**

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Генеральный плана Новоснежнинского сельского поселения:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории Новоснежнинского муниципального образования;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

2. Размещение информации в печатном издании «Вестник Новоснежнинского муниципального образования», который размещается по значимым объектам, а именно в библиотеке, школах, сельском Доме культуре, магазинах и администрации.

3. Размещение информации на сайте муниципального образования Слюдянский район во вкладке «Городские и сельские поселения МО Слюдянский район» далее вкладка «Новоснежнинское сельское поселение» .

**Приложение 1**

**Объемы и источники финансирования мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры Новоснежнинского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | | Источники финансирования | | | Объемы и источники финансирования по годам (млн. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021--2032 |
| сфера образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Детское дошкольное учреждение в п.Мурино | | Разработка проектной документации | | Районный  Местный | | - | | |  | | |  | |  | 0,2  0,1 |  |
| Строительство | | Районный  Местный | | - | | |  | | |  | |  |  |  |
| 2 | Детское дошкольное учреждение в п.Новоснежная | | Разработка проектной документации | | Районный  Местный | | - | | | - | | | - | | - |  | 0,5  0,1 |
| Строительство | | Районный  Местный | | - | | |  | | |  | |  |  |  |
| сфера культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Сельский Дом культуры п.Мурино | | Разработка проектной документации | | | Областной  Районный  Местный | - | |  | | | - | | - | |  |  |
| Строительство | | | Районный  Местный |  | |  | | | 6,0  0,8 | |  | |  |  |
| 2 | Сельский Дом культуры п.Новоснежная | | Разработка проектной документации | | | Областной  Районный  Местный |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Реконструкция | | | Областной  Местный |  | |  | | |  | |  | | 0,1 |  |
| сфера физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Плоскостное сооружение п. Новоснежная | | Разработка проектной документации | | | местный |  |  | | |  | | |  | |  | 0,1 |
| Строительство | | | Местный |  |  | | |  | | |  | |  | 0,5 |
|  | ИТОГО | | | | | | 0 |  | | |  | | | 6,8 | | 0,4 | 1,2 |